PRUEBAS DE ACEPTACION

| ID Pruebas de aceptación | AT-01: Verificacion de comportamiento e interacción de ruedas y símbolos especiales |
| --- | --- |
| Historia del usuario | Como jugador del simulador, quiero poder agregar ruedas especiales (LeftyWheel, RebelWheel, GoldenWheel) y símbolos especiales (EphemeralSymbol, ShySymbol, ChameleonSymbol) a la máquina tragamonedas para experimentar nuevas dinámicas de juego avanzadas. |
| Precondición | El sistema cuenta con la clase SlotMachine instanciada y configurada |
| Criterios de aceptación | - Permitir la creación e inserción de ruedas y símbolos especializados mediante addWheel(type, pos) y addSymbol(type, pos, color). - Al girar una rueda de tipo Lefty, esta debe consultar y copiar de manera automática el estado del símbolo visible de la rueda situada a su izquierda. - La máquina debe reportar un estado general exitoso (ok() == true) tras la realización correcta de las operaciones combinadas |
| Resultado esperado | Configuración de la máquina actualizada correctamente con tipos dinámicos, reflejando el cambio de estado sincronizado en la rueda Lefty sin arrojar excepciones. |

| ID Pruebas de aceptación | AT-02: Control estricto de excepciones y restricciones sobre ruedas rebeldes |
| --- | --- |
| Historia del usuario | Como administrador del sistema, quiero que la máquina tragamonedas bloquee y restrinja operaciones no autorizadas (como lock, swap o delWheel) sobre rodas rebeldes (RebelWheel), lanzando la excepción correspondiente para mantener la integridad del estado del juego. |
| Precondición | El sistema cuenta con la clase SlotMachine instanciada y posee una rueda de tipo RebelWheel agregada en una posición dada |
| Criterios de aceptación | - Cualquier intento de ejecutar lock(), swap() o delWheel() sobre una RebelWheel debe ser denegado inmediatamente. - El sistema debe lanzar una excepción comprobada de tipo SlotMachineException con el mensaje de error REBEL_ACTION_FORBIDDEN. - La bandera de verificación ok() debe cambiar automáticamente a false indicando que la operación falló de forma controlada |
| Resultado esperado | Interrupción segura de la operación no permitida mediante captura de la excepción SlotMachineException, manteniendo la estructura y ruedas de la máquina en un estado consistente. |

RETROSPECTIVA CICLO 3 DOPO  2026-2

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-Ciclo 4.1: Diseño y Definición del Dominio de Excepciones

- Objetivo: Definir la clase de excepción propia SlotMachineException y establecer las constantes de error correspondientes (INVALID_POSITION, REBEL_ACTION_FORBIDDEN, etc.).

- Entregables:

Implementacion de SlotMachineException y actualización de firmas de métodos en SlotMachine, Wheel y Symbol agregando las cláusulas throws SlotMachineException.

Mini-Ciclo 4.2: Jerarquía de Ruedas Especiales

- Objetivo: Refactorizar el concepto de Wheel a una clase abstracta e implementar sus tipos derivados.

- Entregable:

Definicion de Wheel como clase base abstracta, implementación de las subclases NormalWheel, RebelWheel, LeftyWheel y GoldenWheel y adecuación de SlotMachine para soportar la creación y restricciones de cada tipo de rueda mediante addWheel(type, pos).

Mini-Ciclo 4.3: Jerarquía de Símbolos Especiales

- Objetivo: Refactorizar el concepto de Symbol a una clase base abstracta e implementar los comportamientos polimórficos de los nuevos símbolos.

- Entregable:

Definicion de Symbol como clase base abstracta, Implementación de las subclases NormalSymbol, EphemeralSymbol, ShySymbol y ChameleonSymbol e inserción y gestión de símbolos especializados en las ruedas mediante addSymbol(type, pos, color).

Mini-Ciclo 4.4: Integración, Suite de Pruebas y Documentación UML

- Objetivo: Refactorizar componentes cliente (SlotMachineContest), actualizar pruebas previas y construir los entregables formales de prueba y diseño.

- Entregable:

Ajuste de SlotMachineContest con bloques try-catch, creación de las clases SlotMachineC4Test y SlotMachineCC4Test y diagramas de Clases y Secuencia completos en Astah

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Mini-Ciclo 4.1: Diseño y Definición del Dominio de Excepciones — COMPLETADO

- Razón: Se implementó la clase SlotMachineException con sus constantes de error (INVALID_POSITION, REBEL_ACTION_FORBIDDEN). Se actualizaron los métodos de SlotMachine, Wheel y Symbol para incluir la cláusula throws SlotMachineException y gestionar la bandera lastOperationOk (ok()).

Mini-Ciclo 4.2: Jerarquía de Ruedas Especiales — COMPLETADO

- Razón: Se refactorizó Wheel como clase base abstracta y se crearon exitosamente sus subclases (NormalWheel, RebelWheel, LeftyWheel, GoldenWheel). SlotMachine maneja la creación polimórfica en addWheel(type, pos) y bloquea las acciones no permitidas en ruedas rebeldes.

Mini-Ciclo 4.3: Jerarquía de Símbolos Especiales — COMPLETADO

- Razón: Se convirtió Symbol en una clase abstracta y se implementó la jerarquía de símbolos derivados (NormalSymbol, EphemeralSymbol, ShySymbol, ChameleonSymbol). SlotMachine soporta la inserción y manejo dinámico de estos símbolos vía addSymbol(type, pos, color).

Mini-Ciclo 4.4: Integración, Suite de Pruebas y Documentación UML — COMPLETADO

- Razón:

  - Se compilaron las clases de soporte y la fachada principal SlotMachine.

  - Se construyeron los requisitos del Ciclo 4: SlotMachineC4Test (pruebas de unidad), SlotMachineCC4Test (pruebas de unidad compartidas) y las pruebas de aceptación

  - Se definieron las representaciones completas del Diagrama de Clases y Diagrama de Secuencia para Astah.

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo estimado invertido fue un total de 15 horas en total, un poco bajo al tiempo total en el ciclo anterior

- ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro es la planificación del modelo y la implementación correcta para el código, porque se permitió probar alternativas posibles para una conexión correcta del código.

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El problema técnico son los cambios de algunas clases con excepciones, la solución era implementar relaciones entre las clases actualizadas para coordinar bien el ciclo, aunque eso toma demasiado tiempo.

- ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Hicimos reparto de trabajo, con el fin de cumplir nuestras ideas para cumplir con los resultados y nos comprometemos en seguir trabajando así para facilitar el proceso

- Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la planificación y la codificación, son las partes más fundamentales para diseñar el ciclo y cumplir con las expectativas del cliente antes del proceso de pruebas

- ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Referencias:

- Junit Team. (2021). Junit 4 Documentation and API Reference. Junit.org

https://junit.org/junit4/

- Oracle (2023). Java Platform, Estándar Edition API Specification.

https://docs.oracle.com/en/java/javase/

- Barker, Jacquie “Beginning Java Objects: From Concepts to Code”. APress. 2005. Segunda edición.